SISTEMA DE GENERACIÓN ÓPTIMA DE HORARIOS ACADÉMICOS EN ENTORNOS DE CURRÍCULO FLEXIBLE

Visión general del Proyecto

Para instituciones universitarias con currículo flexible que enfrentan dificultades críticas en la planificación académica, el Sistema de Generación Óptima de Horarios es una aplicación web inteligente que automatiza la creación de agendas académicas. A diferencia de los métodos de planificación manuales o tradicionales que no logran resolver conflictos complejos, nuestro producto utiliza un enfoque de Problema de Satisfacción de Restricciones (CSP) para garantizar horarios válidos, equitativos y eficientes.

Project Charter

| ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Propósito o justificación | Resolver la alta variabilidad en la matrícula y los conflictos de disponibilidad de recursos en entornos de currículo flexible, donde no existe una solución única ni trivial. |
| Descripción general | Diseño e implementación de una aplicación web (SPA + API REST) que genera horarios óptimos considerando múltiples variables interdependientes. |
| Requisitos de alto nivel | Generación automática de horarios, validación de prerrequisitos y créditos (20-22), cumplimiento de estándares de seguridad OWASP y accesibilidad WCAG. |
| Objetivos y criterios de éxito | 1. Implementar un sistema funcional que genere horarios válidos. |
| Riesgos de alto nivel | Capacidad computacional limitada para procesar la optimización, requisitos cambiantes durante el desarrollo y disponibilidad de datos de los actores. |
| Cronograma de hitos | 1. Análisis del problema y variables. 2. Modelado formal (CSP). 3. Diseño de arquitectura. 4. Desarrollo incremental del código. 5. Pruebas y video demostrativo. |
| Presupuesto resumido | Enfoque en el uso eficiente de recursos económicos y tecnológicos (bajo costo de ciclo de vida). |
| Principales interesados | Estudiantes, Docentes, Coordinadores Académicos y Administradores. |
| Requisitos de aprobación | Cumplimiento de todas las restricciones académicas y operativas, código funcional y evaluación positiva de impacto técnico/social. |

Registro de Supuestos y Restricciones

| ID | Categoría | Supuesto / Restricción | Estado | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Estrategia | El modelo de Problema de Satisfacción de Restricciones (CSP) es la base del motor de resolución. | Confirmado | Se elige este enfoque porque permite manejar múltiples variables interdependientes y restricciones académicas complejas de forma eficiente. |
| A2 | Desarrollo | El uso de arquitectura Web (SPA + API REST) garantiza la escalabilidad del sistema. | Activo | Este diseño permite separar la lógica de negocio de la interfaz, facilitando el mantenimiento y el crecimiento futuro según la ISO/IEC 25010. |
| A3 | Recursos | La disponibilidad de docentes y aulas es cargada previamente por los administradores. | Pendiente | Se requiere que la base de datos esté poblada con información veraz sobre infraestructura y horarios para que el algoritmo genere resultados válidos. |
| C1 | Académica | Los estudiantes deben cumplir con el límite de 20 a 22 créditos y respetar prerrequisitos. | Activo | Es una restricción crítica del modelo de negocio; el sistema debe bloquear cualquier intento de matrícula que viole estas reglas. |
| C3 | Seguridad | Aplicación obligatoria de los estándares OWASP Top 10 para la protección de datos. | Activo | Dado que se maneja información personal de estudiantes y docentes, la seguridad es un requisito no funcional mandatorio. |
| C5 | Social | Garantizar la equidad en la asignación de horarios para todos los actores. | Activo | El modelo de optimización debe evitar sesgos que favorezcan a ciertos grupos de estudiantes sobre otros. |

Declaración del Equipo del Proyecto

- Nombre del Proyecto

SighaApp - Sistema Inteligente de Generación de Horarios Académicos.

- Visión del Proyecto

Para instituciones con currículo flexible, SighaApp es una herramienta de optimización que resuelve la complejidad de la planificación académica. A diferencia de los métodos manuales, garantiza horarios sin conflictos, equitativos y eficientes mediante un modelo CSP (Constraint Satisfaction Problem).

- Objetivo del Equipo

Trabajar de forma colaborativa y ágil bajo el marco de Scrum, utilizando GitHub para el control de versiones, con el fin de entregar una aplicación web funcional que cumpla con los estándares de ingeniería, sostenibilidad y seguridad antes del cierre del semestre.

- Miembros del Equipo y Roles

| Nombre | Rol | Responsabilidades clave |
| --- | --- | --- |
| Alejandro Victor Ramos Rua | Gerente de Proyecto / Scrum Master | Lidera las ceremonias ágiles, gestiona el cronograma de hitos y asegura que el equipo cumpla con los objetivos del Sprint 0. |
| Quispe Breña Jean Carlos | Arquitecto de Software | Diseña la infraestructura web (SPA + API REST) y asegura el cumplimiento del estándar ISO/IEC 25010. |
| Quispe Breña Jean Carlos | Especialista en Algoritmos | Responsable del modelado formal del problema como sistema CSP y la implementación del motor de optimización. |
| Quispe Breña Joan Branko | Ingeniero de QA y Seguridad | Diseña las pruebas unitarias e integración, y garantiza la protección de datos bajo estándares OWASP Top 10. |

- Normas del Equipo (Team Norms)

- Desarrollo Incremental: Realizaremos entregas funcionales constantes mediante commits frecuentes en el repositorio GitHub (mínimo 25 por sprint).

- Transparencia: Cualquier ambigüedad en los requerimientos se comunicará de inmediato para tomar decisiones fundamentadas.

- Sostenibilidad: Todo desarrollo de código debe priorizar la eficiencia energética siguiendo los principios de Green Software.

- Comunicación Asertiva: Las diferencias técnicas se resolverán mediante el análisis de impacto y revisión de pares en GitHub.

- Frecuencia y Tipos de Reuniones

| Tipo de reunión | Frecuencia | Duración | Participantes |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily Stand-up | Diaria (L-V) | 15 min | Todo el equipo |
| Sprint Review | Semanal (Viernes) | 1 hora | Equipo y Docente (Stakeholder) |
| Planificación de Sprint | Inicio de Sprint | 1.5 horas | Todo el equipo |
| Retrospectiva | Fin de Sprint | 1 hora | Todo el equipo |

- Herramientas de Trabajo

- Gestión y Código: GitHub (para control de versiones, ramas y documentación técnica).

- Comunicación: Google meet para coordinación inmediata.

- Documentación: Google Drive para los informes de decisiones técnicas y modelos.

- Modelado: Herramientas para diagramas de arquitectura y modelos CSP.

- Toma de Decisiones

- Decisiones Técnicas: El arquitecto de software tiene la última palabra en infraestructura, previa discusión con el equipo.

- Conflictos: Se resolverán internamente; si persisten, se escalarán al docente de la asignatura como mediador principal.

- Valores del Equipo

- Excelencia Técnica.

- Sostenibilidad Ambiental.

- Equidad Social.

- Responsabilidad Ética.

- Compromiso del Equipo

Nos comprometemos a entregar un sistema que no solo genere horarios válidos, sino que represente una solución robusta de ingeniería a un problema complejo, respetando todos los estándares obligatorios de la consigna.

- Firmas

| Alejandro Victor Ramos Rua | Quispe Breña Jean Carlos | Quispe Breña Joan Branko |
| --- | --- | --- |

Especificación de Requerimientos Funcionales (SMART)

| ID | Nombre del Requerimiento | Descripción (Trigger/Lógica/Resultado) | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 |  |  |  |
| RF-02 |  |  |  |
| RF-03 |  |  |  |
| RF-04 |  |  |  |
| RF-05 |  |  |  |

Árbol de Calidad RNF (Estándar arc42)

| Categoría arc42 | Atributo de Calidad | Requerimiento Cuantificable (Métrica) | Justificación de Negocio |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad |  |  |  |
| Rendimiento |  |  |  |
| Mantenibilidad |  |  |  |
| Usabilidad |  |  |  |

Notas de Refinamiento